

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ**

**ПРОТОКОЛ № 5**

**Заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Формирование современной комфортной городской среды на территории городского округа Пелым на 2018-2022 годы**

п. Пелым

28.05.2019

**Присутствовали:**

|  |  |
| --- | --- |
| Баландина  Татьяна Николаевна | - заместитель главы администрации городского округа Пелым по энергетике и жилищно-коммунального хозяйства, председателя комиссии; |
| Шрамкова  Татьяна Николаевна | - специалист администрации по охране окружающей среды городского округа Пелым, секретарь комиссии; |
| **Члены комиссии:** | |
| Смертина  Елена Анатольевна | - заместитель главы администрации городского округа Пелым (по экономике и финансовым вопросам); |
| Хайдукова Екатерина Михайловна | - специалист по землеустройству администрации городского округа Пелым. |

**Повестка заседания:**

1. Промежуточные итоги реализации мероприятий программы «Формирование современной комфортной городской среды на территории городского округа Пелым на 2018-2022 годы» за период 2019 года.

Слушали Шрамкову Т.Н.- специалиста администрации городского округа Пелым:

По приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа Пелым за счёт средств местного бюджета в 2019 году планируется продолжить благоустройство территории общего пользования (Строителей, 2). В связи с погодными условиями установка дополнительного игрового оборудования на детскую игровую площадку по ул.Строителей,2 переносится на июнь месяц. Подрядчиком ответственным за содержание детской игровой площадки проведена планировка территории. В июне месяце планируется провести планировку территории (пустырь) по ул.Карла Марка с целью дальнейшего благоустройства общественной территории.

Обнародовать настоящий протокол на официальном сайте городского округа Пелым в сети интернет по адресу: http://go.pelym

Председатель комиссии Т.Н.Баландина

Секретарь комиссии Т.Н.Шрамкова